# ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Estancia 1

“Math Hero”

Roberto Enrique López Díaz

Alumnos:

Ayala Téllez Blanca Estela

Morales Soto María de los Ángeles

Gonzalez Martinez Juan Antonio

4ºD

23/11/2024

índice

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	3

1.1 PANORAMA GENERAL	3

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	3

1.3 OBJETIVO GENERAL	3

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

1.5 JUSTIFICACIÓN	4

CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	4

2. 1 METODOLOGÍA USADA PARA LA SOLUCIÓN	4

2. 2 TABLA DE ACTIVIDADES	5

2. 3 GRÁFICA DE GANTT	6

CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	7

3.1 REQUISITOS FUNCIONALES	7

3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES	8

3.3 REQUISITOS DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO	8

CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA	10

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	10

4.2 MODELADO DE REQUISITOS FUNCIONALES	11

4.3 MODELO DEL ALMACÉN DE DATOS	12

4.4 BOCETOS DE LA INTERFAZ	12

Capítulo 5. Implementación del software	13

5.1 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	13

Capítulo 6. PLAN DE Pruebas del software	13

Conclusiones	20

# CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La empresa universidad politécnica del estado de Morelos  tiene la necesidad de buscar otras alternativas para aumentar los conocimientos matemáticos con  los que cuentan el  personal y el alumnado de la misma.

## 1.1 PANORAMA GENERAL

La empresa  se ha destacado como una de las mejores en desarrollar videojuegos, por lo que siempre busca nuevas ideas para realizarlos.

Es por esto que se busca desarrollar un videojuego de matemáticas, específicamente para los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera de ITI, esto con la finalidad de abarcar el nivel básico de conocimientos en matemáticas en esta ingeniería.

Actualmente, la empresa cuenta con empleados y alumnos, distribuidos en diferentes áreas administrativas,  docencia, estudiantes, seguridad, servicios, idiomas, salud y limpieza. Ubicada en Boulevard Cuauhnáhuac NO.566, Col. Lomas del Texcal Jiutepec, Morelos (Upemor, s/f).

## 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La principal problemática  es que los alumnos se han visto afectados por una deficiencia en sus desarrollos en el área de conocimientos matemáticos, por lo tanto, la dirección consideró usar tecnología para que los alumnos tuvieran una mejoría en su desempeño.

## 1.3 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un videojuego interactivo específicamente para los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera de ITI con la finalidad de ayudar al usuario a mejorar sus conocimientos en matemáticas básicas.

## 1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar niveles inductivos los cuales el usuario podrá ir aumentando de acuerdo a sus conocimientos. Diseñar una narrativa adecuada para los ejercicios que el usuario pueda responder a base de los temas.

## 1.5 JUSTIFICACIÓN

Es importante desarrollar un programa para la implementación del videojuego de aprendizaje matemático, ya que este ayudaría a mejorar  los conocimientos en esta área para los estudiantes.

En caso de que el videojuego no cumpla con el objetivo, la universidad politécnica del estado de Morelos (UPEMOR) podría tener un número considerable de alumnos reprobados en esta área.

1.6 ALCANCES

El videojuego tendrá un puntaje  que muestre el nivel  que el alumno tiene en conocimientos matemáticos.  El videojuego contará con explicaciones para cada uno de los temas, así mismo preguntas relacionadas con estos mismos.

1.7LIMITACIONES

El videojuego no se responsabiliza de que los alumnos acrediten sus materias ni mejorar su desempeño académico,  solo es un apoyo para repasar algunos temas de matemáticas

# CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

## 2. 1 METODOLOGÍA USADA PARA LA SOLUCIÓN

En la realización de este proyecto se usará la metodología de cascada, es una metodología fácil de entender e implementar y esta se adapta al desarrollo del videojuego, ya que se toma en cuenta el orden secuencial de cada actividad a realizar  dentro de su tiempo establecido teniendo un mejor diseño y planificación de este mismo.

## 2. 2 TABLA DE ACTIVIDADES

| Fase | ACTIVIDAD | Descripción | DURACIÓN EN SEMANAS | DEPENDENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Investigación del motor gráfico. | Se buscará el motor gráfico que se adapte a la idea del videojuego. | 2 | Alta | María de los Ángeles, Blanca Estela y Juan Antonio |
|  | Documentación del videojuego. | Se definirán los requisitos del proyecto. |  | Alta | María de los Ángeles, Blanca Estela |
| Diseño | Realización de la información en cuadros de texto. | Se definirá el texto a presentar dentro del videojuego. | 2 | media | Maria de los Angeles, Blanca Estela |
|  | Diseño de personajes y ambientación. | Se realizará el diseño de cada personaje. |  | Alta | Maria de los Angeles |
|  | Comandos a utilizar en los personajes. | Se definirá la función de cada uno de los comandos a utilizar en el videojuego. |  | Alta | Blanca Estela |
| Implementación | Implementación de las interfaces | Se realizará la creación de la estructura visual. | 5 | Alta | Juan Antonio |
|  | Implementación de los personajes, ambientación y cuadro de texto | se definirá el papel que desempeña cada personaje y el texto que ayudará a comprender el videojuego. |  | Alta | Juan Antonio |
| Pruebas | Pruebas del videojuego | Se realizarán pruebas no funcionales del videojuego. | 2 | Alta | María de los Ángeles, Blanca Estela |
|  | Ajustes finales | Se realizarán pruebas funcionales del videojuego. |  | Alta | María de los Ángeles, Blanca Estela |

## 2. 3 GRÁFICA DE GANTT

| ACTIVIDAD | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16/20sep | 23/27 sep | 30/4 sep/oct | 7/11 oct | 14/18 oct | 21/25 oct | 28/1 oct/nov | 4/8 nov | 11/15 nov | 18/22 nov | 25/29 nov |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investigación del motor gráfico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación del videojuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de los cuadros de texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de personajes, interfaz y ambientación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comandos a utilizar en los personajes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| implementación de las interfaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de los personajes, ambientación y cuadro de texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del videojuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

## 3.1 REQUISITOS FUNCIONALES

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN1. Botones de interacción |
| Descripción | Para poder seleccionar una opción dentro del juego se deberá presionar el mouse sobre la opción deseada |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito, el usuario no podrá interactuar con el videojuego |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN2. Confirmación de respuestas |
| Descripción | Para que la respuesta del usuario sea válida se necesitará que presione “click izquierdo”. |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito, el usuario no podrá validar su respuesta |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN3. Diálogos |
| Descripción | El juego incluirá un guía con diálogos, los cuales ayudarán al usuario a entender mejor los temas |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito el usuario no podrá entender los ejercicios |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN4. Barra de vidas |
| Descripción | El usuario tendrá un límite de vidas durante el juego |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito el usuario no tendría distintas oportunidades de jugar. |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN5. Movimiento del personaje |
| Descripción | El usuario podrá mover al personaje mediante el teclado |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito el usuario no podrá tener movimiento en el juego |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN6. Puntaje |
| Descripción | El usuario tendrá un puntaje en el juego el cual se acumulará si tiene la respuesta de la pregunta correcta |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito el usuario no tendrá un puntaje de la respuesta |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FN7. El guardado de partida |
| Descripción | El usuario podrá guardar su avance dentro del juego como puntaje y vidas |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito el usuario tendrá que volver a jugar para llegar al final del juego |

## 3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FF1. Mostrar error |
| Descripción | El videojhuego mostrar de color rojo si la respuesta es incorrecta |
| Importancia | Alta |
| Relevante | Debe mantener informados a los usuarios de las respuestas incorrectas del videojuego. |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | FF2. Error en la configuración |
| Descripción | El software no se puede visualizar correctamente en el dispositivo seleccionado(posible error en la resolución del dispositivo). |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | Debido a las características definidas en el videojuego, para permitirle al usuario una correcta visualización. |

## 3.3 REQUISITOS DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | IN1. Cuadros de texto |
| Descripción | El videojuego incluirá cuadros de texto que tengan información sobre los temas a explicar |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito, el usuario no tendrá una explicación de los temas por lo que no podrá resolver los ejercicios que se presentan dentro del videojuego |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | IN2. Interfaz de usuario |
| Descripción | El usuario deberá poder ver la pantalla de inicio del videojuego además de las opciones de este mismo |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito, el usuario no podrá interactuar con el videojuego |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | IN3. Instrucciones |
| Descripción | El usuario deberá contar con una serie de instrucciones para la explicaciones del videojuego |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | De no cumplirse este requisito, el usuario no podrá interactuar bien con el videojuego |

| DATOS REQUERIDOS |  |
| --- | --- |
| Título | IN4. Diseño |
| Descripción | La interfaz que se presente al usuario debe ser relacionada al videojuego además de usar colores agradables a la vista |
| Importancia | Esencial |
| Relevante | Una interfaz agradable para la vista del usuario ayudará a que no se haga aburrido el videojuego |

# CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA

## 4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

## 4.2 MODELADO DE REQUISITOS FUNCIONALES

## 4.3 MODELO DEL ALMACÉN DE DATOS

El videojuego permitirá  almacenar  el puntaje del jugador el cual será guardado de tipo de dato entero ejemplo: “PUNTAJE 50”, el número de vidas del usuario se representará de manera visual en la esquina superior izquierda, representando las vidas con 5 corazones  y además permitirá  guardar  el nivel donde se encuentre en ese momento.

## 4.4 BOCETOS DE LA INTERFAZ

P

Imagen 1.-Boceto de la interfaz del videojuego

# Capítulo 5. Implementación del software

## HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

| Tecnologías empleadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tecnología | Descripción | Justificación |
|  | GameMaker es una herramienta diseñada para crear videojuegos con una serie de herramientas y editores. | Tecnología útil para desarrollar un videojuego interactivo |
|  | YouTube es una plataforma web, el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. | Tecnología útil para consultar videos de apoyo para la realización del videojuego |
|  | Windows 10 es un Sistema Operativo producido por Microsoft Corporation. | Es el software principal del dispositivo y gestiona los recursos físicos de este mismo. |
|  | Es una tienda para creadores digitales dedicada a los videojuegos independientes y al desarrollo competitivo de juegos. | Se utilizó para los sprites del videojuego y personajes. |

# Capítulo 6. PLAN DE Pruebas del software

| Hardware |  |
| --- | --- |
| WinderOS: Rev 10 Nombre del dispositivo: DESKTOP-946DE43 Procesador: Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz 2.00GHz RAM instalada: 4.00 GB (3.84 GB usable) Tipo de sistema:siatema operativo de 65 bits, procesador basado en x64 |  |
| Software |  |
| Game Maker Versión IDE: 2024.8.1.171 D3D11: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family: Vendedor id: 32902 Revisión 7 Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel |  |
| Usuarios |  |
| Desarrolladores | Usuario desarrollador del videojuego |

FORMATO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN1. Botones de interacción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: Botones de interacción |  | Ejecutor: Juan Antonio Martinez |  |
| Fecha y hora: 22/11/24 6:23PM |  | Evaluador: Blanca Estela Ayala Téllez |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Poder seleccionar una opción dentro del videojuego, presionando el mouse sobre la opción deseada. |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: Con las flechas del teclado se podrá mover el personaje de derecha a izquierda, con la barra espaciadora podra saltar. |  |  |  |
| Entradas:El botón izquierdo del mouse |  |  |  |
| Acciones: Se seleccionan las teclas con el mouse una a una para verificar el funcionamiento correcto de cada uno de los botones.. | Resultados esperados: Se espera que al presionar cada tecla realice la acción que le fue asignada. |  | Resultados obtenidos: Presionamos cada tecla para verificar el correcto funcionamiento de los botones y las acciones asignadas a cada uno para corroborar que los resultados esperados son correctos, cada tecla presionada realiza lo asignado. |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario corregir. |  |  |  |

Imagen 2.- Prueba del funcionamiento de los botones de interacción.

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN2. Confirmación de respuestas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: Confirmación de respuestas |  | Ejecutor: María de los Ángeles Morales Soto |  |
| Fecha y hora: 22/11/24 6:23PM |  | Evaluador: Blanca Estela Ayala Téllez |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Que la respuesta del usuario sea válida para esto deberá presionar la tecla “Enter o espacio”. |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: Al presionar las teclas enter o espacio se ejecutará la respuesta seleccionada. |  |  |  |
| Entradas: las teclas Enter o Espacio del mouse |  |  |  |
| Acciones: se utilizó el mouse para realizar acciones de confirmación de respuesta específicamente se utilizó el botón izquierdo del mouse. | Resultados esperados: Se espera que el botón izquierdo del mouse realice las acciones que se le asignaron para la confirmación de las respuestas. |  | Resultados obtenidos: Se realizó una ejecución del videojuego para verificar que el botón del mouse realice la acción asignada y efectivamente la realiza sin errores. |
| Evaluación de la prueba: exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario realizarlas. |  |  |  |

Imagen 3.- Confirmación de respuestas

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN3. Diálogos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: Diálogos |  | Ejecutor: Blanca Estela Ayala Tellez |  |
| Fecha y hora: 23/11/24 10:15 AM |  | Evaluador: María de los Ángeles Morales Soto |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Explicar al usuario los temas del videojuego por medio de guías para ayudar a entenderlos. |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: Mostrar cuadros de texto con los temas implementados en el videojuego para que el usuario pueda entenderlos con facilidad. |  |  |  |
| Entradas |  |  |  |
| Acciones: Los cuadros de texto son una parte crucial ya que ayudarán con el entendimiento del tema para que el usuario pueda responder correctamente las preguntas que aparecen en el videojuego. | Resultados esperados: Mostrarle al usuario cuadros de texto con las instrucciones y la explicación de cada uno de los temas implementados en el videojuego. |  | Resultados obtenidos: El videojuego permite visualizar los textos tanto de las explicaciones de los temas como de las instrucciones. Por lo que el funcionamiento esperado es el correcto. |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario realizarlas. |  |  |  |

imagen 4.- Dialogos.

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN4. Barra de vidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: Barra de vidas |  | Ejecutor:Juan Antonio Martinez |  |
| Fecha y hora: 23/11/24 10:15 AM |  | Evaluador: María de los Ángeles Morales Soto |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Darle al usuario oportunidades de terminar el videojuego, limitando las vidas del usuario dentro del videojuego. |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: Las vidas se restan solo en caso de obtener una respuesta incorrecta. |  |  |  |
| Entradas: el puntero del mouse |  |  |  |
| Acciones: El videojuego tendrá una barra de vidas que permitirá al usuario seguir con la partida solo restando vida al personaje cada vez que se equivoque al responder. | Resultados esperados: Se espera que la barra de vidas reste vida al usuario una vez que se obtenga una respuesta incorrecta permitiendo seguir dentro del juego. |  | Resultados obtenidos: Al ejecutar es juego he iniciar partida se pudo verificar que la barra de vidas resta vida al usuario correctamente. |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario realizarlas. |  |  |  |

Imagen 5.- Barra de vidas.

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN5. Movimiento del personaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: Movimiento del personaje |  | Ejecutor:Blanca Estela Ayala Téllez |  |
| Fecha y hora: 24/11/24 11:00AM |  | Evaluador: María de los Ángeles Morales Soto |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Darle movimiento al personaje |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: Que el usuario le de movimiento al personaje por medio de las flechas izquierda y derecha así como también saltos con ayuda de la barra espaciadora. |  |  |  |
| Entradas: Las flechas del teclado y la barra espaciadora. |  |  |  |
| Acciones: Darle movimiento hacia la izquierda y derecha al personaje por medio de las flechas del teclado y hacer que de saltos con la barra espaciadora. | Resultados esperados: Se espera que el personaje pueda moverse cada vez que el usuario presione las flechas del teclado para que se mueva hacia la izquierda y derecha y además con ayuda de la barra espaciadora el personaje pueda saltar. |  | Resultados obtenidos: Se ejecutó el videojuego para verificar que el movimiento del personaje sea el correcto con la ayuda de las flechas y la barra espaciadora. Por lo que pudimos verificar que el personaje se mueve sin dificultad. |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario realizarlas. |  |  |  |

Imagen 6.- Movimiento del personaje.

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN6. Puntaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: Puntaje |  | Ejecutor:Blanca Estela Ayala Téllez |  |
| Fecha y hora: 24/11/24 13:00 PM |  | Evaluador: María de los Ángeles Morales Soto |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Dar puntaje |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: El juego permite dar puntaje al usuario cada vez que responda una respuesta correcta. |  |  |  |
| Entradas: Las flechas del teclado y la barra espaciadora. |  |  |  |
| Acciones: Dar puntaje al usuario al contestar una respuesta correcta | Resultados esperados: Se espera que el juego pueda dar puntaje al usuario |  | Resultados obtenidos: Se ejecutó el videojuego para verificar que al responder una pregunta se le diera el puntaje correcto al usuario |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario realizarlas. |  |  |  |

Imagen 7.- Puntaje.

| Número de requisito. Nombre de. requisito FN7. Guardado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LA PRUEBA |  |  |  |
| Requisito a probar: El Guardado de partida |  | Ejecutor:Blanca Estela Ayala Téllez |  |
| Fecha y hora: 24/11/24 11:00AM |  | Evaluador: Gonzalez Martinez Juan Antonio |  |
| DESARROLLO |  |  |  |
| Objetivo: Verificar si guarda la partida El juego. |  |  |  |
| Condiciones de ejecución: Que el usuario presione la letra “Q” para guardar el primer apartado del Guardado y “R” para guardar el segundo apartado. |  |  |  |
| Entradas: letras del teclado ya sea “Q” o “R” |  |  |  |
| Acciones: El progreso del jugador deberá guardarse. | Resultados esperados: Se espera que la posición, vida y puntaje del jugador sean guardados con éxitos |  | Resultados obtenidos: Se ejecutó el videojuego y se guardó lo esperado exitosamente. |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |  |  |
| Acciones correctivas: No es necesario realizarlas. |  |  |  |

Imagen 8.- Guardado.

Imagen 9.- Guardado.

# Conclusiones

En conclusión, los resultados obtenidos en el desarrollo del videojuego en la plataforma Game Maker fueron satisfactorios pese a las dificultades y errores que tuvimos al realizar el videojuego. Se logró implementar con éxito diversos aspectos clave, como la vida del jugador, el sistema de puntaje que se acumula conforme el jugador responde correctamente, así mismo en la implementación de las respuestas como en los cuadros de texto, el videojuego obtuvo a su vez un buen diseño de interfaces como son los niveles, personajes y diálogos. Los botones de interacción también fueron lo esperado ya que se logró implementar que el personaje se mueva mediante estos y finalmente se pudo implementar el guardado del videojuego siendo este un proceso importante en el desarrollo de este proyecto.

REFERENCIAS

PÁGINAS WEB:

Upemor :: Inicio. (s/f). Edu.mx. Recuperado el 24 de septiembre de 2024, de https://www.upemor.edu.mx/

(S/f). Itch.io. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://grafxkid.itch.io/seasonal-tileset

16x16 fantasy RPG characters. (s/f). Itch.Io. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://superdark.itch.io/16x16-free-npc-pack

Cartoon button pack II. (s/f). Itch.Io. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://prinbles.itch.io/cartoon-button-pack-ii

Descargar Assets gratuitos ( Sprites, fondos, y objetos para tus videojuegos ). (2023, junio 12). Blogspot.com. https://creajuegosalexo.blogspot.com/2023/06/descargar-assets-gratis-para-videojuegos.html

Itch.Io. (s/f-b). Itch.Io. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://itch.io/game-assets/free

Regla de la multiplicación, ejercicios resueltos. (2018, noviembre 26). MateMovil; Matemóvil. https://matemovil.com/regla-de-la-multiplicacion-o-producto-de-probabilidades/

Hearts and health bar by VampireGirl. (s. f.). itch.io. https://fliflifly.itch.io/hearts-and-health-bar

(S/f). Superprof.es. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebralineal/sistemas/ecuaciones-lineales.html

Pustilnik y Federico Gómez, I. (2016, septiembre 22). Espacios y subespacios vectoriales. Álgebra y Geometría Analítica. https://aga.frba.utn.edu.ar/espacios-y-subespacios-vectoriales/

(S/f). Uvigo.es. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://www.dma.uvigo.es/~eliz/pdf/EVs.pdf

Probabilidad - Concepto, tipos, fórmula, aplicación y ejemplos. (s/f). Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://concepto.de/probabilidad/

Temas de probabilidad. (2022, agosto 1). Estudia en línea. https://laedu.digital/2022/08/01/temas-de-probabilidad-2/

Khan Academy. (s/f). Khanacademy.org. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://es.khanacademy.org/math/probability/probability-geometry/probability-basics/a/probability-the-basics

Regla de la suma o adición de probabilidades. (2018, noviembre 14). MateMovil; Matemóvil. https://matemovil.com/regla-de-la-suma-o-adicion-de-probabilidades/

Antiderivadas o primitivas. (s/f). Matemática Informática y Educación. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://jcastrom.jimdofree.com/matematica/c%C3%A1lculo-integral/antiderivadas-o-primitivas/

Método de integración por partes con ejercicios y explicación. (2023, enero 19). Calculointegral.com. https://calculointegralweb.com/metodos-de-integracion/por-partes/

Ejercicios resueltos de integración por partes. (s/f). Material Didáctico - Superprof. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/integrales/ejercicios-resueltos-de-integracion-por-partes.html

(S/f). Epicgames.com. Recuperado el 24 de noviembre de 2024, de https://store.epicgames.com/es-MX/p/itch-io#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20itch.io%3F,No%20somos%20una%20tienda%20convencional.

Introducción a GameMaker. (s/f). Gamemaker.io. Recuperado el 24 de noviembre de 2024, de https://manual.gamemaker.io/beta/es/Introduction/Introduction_To_GameMaker_Studio_2.htm

¿Qué es YouTube?, primera pregunta hacia el éxito - Comunidad de YouTube. (s/f). Google.com. Recuperado el 24 de noviembre de 2024, de https://support.google.com/youtube/community-guide/278093747/%C2%BFqu%C3%A9-es-youtube-primera-pregunta-hacia-el-%C3%A9xito?hl=es

Soto, J. A. (2019, octubre 23). Windows 10 - Todo lo que necesitas saber. GEEKNETIC. https://www.geeknetic.es/Guia/1668/Windows-10-Todo-lo-que-necesitas-saber.html

ifeder. (2022c, agosto 31). Funciones matemáticas. Lifeder. https://www.lifeder.com/funciones-matematicas/

Problemas de funciones. (s. f.). https://www.problemasyecuaciones.com/funciones/problemas/problemas-resueltos-funciones-ejemplos-calcular-precio-lineal-parabolica-trozos.html

Ortiz, A., & Ortiz, A. (2023, 13 julio). ¿Qué es y para qué sirve el cálculo diferencial? Apolonio.es. https://apolonio.es/que-es-y-para-que-sirve-el-calculo-diferencial/

Ejercicios Propuestos y resueltos. (s. f.). https://calcdif-g5.webnode.es/calculo-diferencial/ejercicios-propuestos-y-resueltos/

YOUTUBE:

(S/f-b). Gamemaker.io. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://gamemaker.io/es/tutorials/your-first-platformer

- YouTube. (s/f). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/Nzvj333Zyhc?feature=shared

- YouTube. (s/f). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/S_uKxCOa3DM?feature=shared

- YouTube. (s/f-b). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/7qXw3mSPPHE?feature=shared

- YouTube. (s/f-c). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/grbzN6n9b4I?feature=shared

- YouTube. (s/f). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/04UDS4Rnw9M?feature=shared

- YouTube. (s/f-b). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/U3c9TVs9hik?feature=shared

- YouTube. (s/f). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/NsstBlPyisU?feature=shared

- YouTube. (s/f-b). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/6PV94v_QlPE?feature=shared

- YouTube. (s/f-c). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/gDgrQVxSViM?feature=shared

- YouTube. (s/f). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/grbzN6n9b4I?feature=shared

- YouTube. (s/f-b). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/YczJXjMB-jo?feature=shared

- YouTube. (s/f-c). Youtu.Be. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://youtu.be/xPFq8FbdgFI?feature=shared